附件：

泰安市铸造产能置换项目验收表

| 项目名称 | 泰安市宇泽铸造科技有限公司与山东海蓝金博实业有限公司铸造产能置换项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 泰安市宇泽铸造科技有限公司 |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 宁阳县华阳大街与华兴大道东北角 |  |  |  |
| 单位法人 | 张敏 | 联系人 |  |  | 赵滋 |  |  | 电话 | ********** |  |  |  |
| 验收内容 | 项目主要设备明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 置换方熔炼和 造型设备名称 |  | 数量 | 型号 |  | 规格 |  | 置换源熔炼和 造型设备名称 |  | 数量 | 型号 | 规格 |
|  | 射蜡机 |  | 10 | DSZJ03-16f |  | 5吨 |  | 射蜡机 |  | 10 | DSZJ03-16f | 5吨 |
|  | 覆膜砂射芯机 |  | 11 | ZR8585 |  | 16吨 |  | 覆膜砂射芯机 |  | 14 | ZR8585 | 16吨 |
|  | 熔炼中频炉 |  | 2 | KBGS-3000KW |  | 1.5吨 |  | 熔炼中频炉 |  | 2 | KBGS-3000KW | 1.5吨 |
|  | 熔炼中频炉 |  | 2 | KBGS-1500KW |  | 0.5吨 |  | 熔炼中频炉 |  | 2 | KBGS-1500KW | 0.5吨 |
|  | 熔炼中频炉 |  | 2 | KBGS-2000KW |  | 0.75吨 |  | 熔炼中频炉 |  | 2 | KBGS-2000KW | 0.75吨 |
|  | 熔炼中频炉 |  | 2 | KPGS-600KW |  | 0.2吨 |  | 熔炼中频炉 |  | 2 | KPGS-600KW | 0.2吨 |
| 验收专家组意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按照泰工信字【2020】121号公布的产能置换方案，验收组对泰安市宇泽铸造科技有限公司拟建设项目及被置换的山东海蓝金博实业有限公司退出项目进行了现场验收，新建项目设备拟上覆膜砂射芯机24台，目前实际数量为11台，其余设备型号、规格、数量均与置换方案一致；被置换项目已按要求全部拆除。 验收中发现的不同文件资料中覆膜砂射芯机数量不一致问题，确定取最小数量14台，即项目最终建成后，覆膜砂射芯机数量应不大于14台。 统筹考虑新建项目熔炼能力、造型能力及测算上全14台射芯机后的项目生产能力，经验收组评定，新建项目建成产能符合置换方案要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |